DATOS DE CONTROL DEL DOCUMENTO

Historia del documento

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-jul-2010 | 1.0 | Creación del documento Guía de adaptación del proceso (Tailoring Guidelines) | gtrejos rcastro |
| 12-Oct-2010 | 1.1 | Modificación de documentos requeridos según el tamaño del proyecto | gtrejos |
| 01-Dic-2010 | 2.0 | Adaptación del documento a las modificaciones del proceso, basado en las áreas de proceso PP y PMC | gtrejos |

Guía de adaptación: La guía de adaptación del proceso, es un documento que define los pasos a seguir del proceso de gerencia de proyectos y la documentación para su desarrollo, según el tipo de proyecto (tiempo o impacto).

Para los proyectos de las oficinas de la Dirección de Servicios y Recursos de Información, el tipo del proyecto se define según la cantidad de tiempo que se requiere para su planeación y realización o el impacto sobre la comunidad.

- Guía de adaptación

| Documento |  | Tipo de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nombre | Pequeño | Mediano | Grande |
| 1 | Iniciación del proyecto |  |  |  |
| 1.1 | Acta de iniciación del proyecto (REQ00) | X | X | X |
| 1.2 | Determinar el tipo de proyecto | X | X | X |
| 1.3 | Cronograma de planeación (CRO00) | N/A | X | X |
| 2 | Evaluación del alcance del proyecto |  |  |  |
| 2.1 | Enunciación del alcance del proyecto (GPS01) | X | X | X |
| 2.2 | Estructura de desglosé de trabajo (EDT01) | N/A | N/A | X |
| 3 | Gestión del personal |  |  |  |
| 3.1 | Requerimientos de personal; interno o externo (GPS02) | N/A | N/A | X |
| 3.1 | Costos de personal externo (GPS04) | N/A | N/A | X |
| 4 | Evaluación de los riesgos del proyecto |  |  |  |
| 4.1 | Identificación de riesgos (listado de riesgos frecuentes) | N/A | X | X |
| 4.2 | Manejo de riesgos (GPS03) | X | X | X |
| 5 | Realización del cronograma de ejecución |  |  |  |
| 5.1 | Realización del plan del plan de ejecución (CRO01) | X | X | X |
| 5.2 | Costos del proyecto (GPS04) | N/A | N/A | X |
| 6 | Realización del plan de comunicaciones |  |  |  |
| 6.1 | Realizar el plan de comunicaciones (GPS05) | X | X | X |
| 7 | Consolidación del plan del proyecto |  |  |  |
| 7.1 | Consolidar el plan del proyecto (Carpeta de documentos del proyecto) | X | X | X |
| 8 | Revisión del plan del proyecto |  |  |  |
| 8.1 | Negociación y acuerdos del proyecto (Revisión de todos los documentos) | N/A | X | X |
| 9 | Ejecución |  |  |  |
| 9.1 | Planes involucrados (ACT01 – INF01) | N/A | N/A | X |
| 9.2 | Fase de construcción (Documentación técnica) | X | X | X |
| 9.3 | Refinamiento | X | X | X |
| 9.4 | Monitoreo y control (ACT01 – INF01) | X | X | X |
| 10 | Evaluación |  |  |  |
| 10.1 | Evaluación y control (ACT01 – INF01) | X | X | X |
| 11 | Cierre del proyecto |  |  |  |
| 11.1 | Cierre del proyecto (GPS06 – GPS07) | X | X | X |

Durante cada actividad del proceso, se debe llenar el GPS08 para cada lección aprendida durante su realización

- Definición de tipo de proyecto

Matriz de selección de tipo de proyecto:

| Tipo de proyecto | Por tiempo | Por interrelaciones |
| --- | --- | --- |
| Proyecto grande | Tiempo mayor a 960 horas (mayor a 6 meses) | - Más de 2 oficinas SYRI - Relación con otras áreas - Requiere proveedor - Líder funcional Comité de rectoría o Director de área |
| Proyecto mediano | Tiempo entre 320 y 960 horas (mayor a 2 meses, menor a 6 meses) | - Hasta 2 oficinas SYRI - Relación con otras áreas - No requiere proveedor - Líder funcional Comité de rectoría o Director de área |
| Proyecto pequeño | Tiempo menor a 320 horas (menor a 2 meses) | - 1 oficinas SYRI - Relación con oficinas SYRI - No requiere proveedor - Líder funcional Director de área, Profesores HC o investigadores |

Notas

- Para efectos prácticos, prima la interrelación en la determinación del tipo de proyecto.

- De acuerdo al criterio del coordinador del proyecto, y previa negociación con la PMO, puede determinarse el tipo de proyecto con otras condiciones no establecidas en este documento.

- Debe documentarse como anexo a la documentación del proyecto, las condiciones particulares por las cuales se determino un tipo de proyecto bajo condiciones diferentes a las aquí expuestas.

- Debe también documentarse dichas condiciones en el documento de lecciones aprendidas GPS08.

Tailoring Guidelines